DSA DRESUNG ADMIN

재개발 필요성 및 신규 앱 연동 계획

대성학원 직원 × 개발팀 미팅 자료

2026년 6월

본 문서는 대성학원 직원 및 개발팀 미팅을 위해 작성된 내부 자료입니다.

문서 개요

본 미팅의 목적은 현재 대성학원에서 사용 중인 DSA(Dresung Admin) 프로그램의 문제점을 공유하고, 재개발 필요성에 대한 공감대를 형성하는 것입니다. 또한 신규 재원생 전용 앱과 DSA 프로그램의 동시 개발 계획을 안내합니다.

| # | 섹션 | 내용 요약 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DSA 현황 및 문제점 | 현재 DSA의 구조적 한계와 운영상 불편사항 공유 |
| 2 | 재개발 필요성 | 왜 유지보수가 아닌 재개발이 필요한지 |
| 3 | 신규 시스템 구조 | DSA + 앱 + 키오스크 연동 구조 설명 |
| 4 | DSA 메뉴별 기능 정의 및 개선점 | 현재 화면 분석 기반 기능 정의 |
| 5 | 개발 로드맵 | Phase별 개발 일정 및 범위 |
| 6 | 논의 안건 및 결정 사항 | 미팅 중 확인이 필요한 항목 |

1. DSA 현황 및 문제점

1.1 DSA란?

DSA(Dresung Admin)는 대성전산이 개발·운영하는 학원 전용 관리 프로그램으로, 현재 학원 운영의 핵심 업무 전반을 담당하고 있습니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 개발·소유 | 대성전산 |
| 운영 방식 | 대성전산이 서버·유지보수 관리 중 |
| 키오스크 연동 | 키오스크 → 대성전산 API → DSA 연동 |
| 주요 기능 | 학생 관리, 출결, 수납, 교무, 문자발송, 게시판 등 |
| 접근 방식 | 웹 기반 (브라우저) |

1.2 현재 DSA의 핵심 문제점

| # | 문제 유형 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 🔴 매년 초 전체 재세팅 | 학과, 전형, 반, 커리큘럼, 상벌점, 교습비 등 모든 기초 데이터를 매년 수동으로 새로 입력해야 함. 전년도 데이터 복사·불러오기 기능 없음 |
| 2 | 🔴 검색 기능 부재 | 학원생 검색 후 결과 정렬 불가, 실시간 검색 없음, 검색 조건 저장 불가 |
| 3 | 🔴 소유권 없음 | 프로그램·서버·DB 모두 대성전산 소유. 기능 추가·수정 시 대성전산에 의존해야 함 |
| 4 | 🟡 앱 연동 불가 | 신규 재원생 전용 앱과 실시간 데이터 연동이 구조적으로 불가능. 키오스크도 대성전산 API를 경유해야만 연동됨 |
| 5 | 🟡 지점 확장 제약 | 신규 지점 추가 시 대성전산에 별도 요청·비용 발생 |
| 6 | 🟡 데이터 이관 불가 | 과년도 데이터 조회·활용이 제한적. 타지점 데이터 연동 불가 |
| 7 | 🟡 UX 개선 한계 | 엑셀 일괄 업로드, 자동화 기능 등 현장 요구사항 반영이 느리거나 불가 |
| 8 | 🔴 구글 시트 병행 관리 | DSA 기능 부족으로 상담 문의 기록, 실질 학생 관리 등 핵심 업무를 구글 시트로 별도 관리 중. 데이터 이원화로 인한 오류·누락 위험 상시 존재 |

1.3 구글 시트 병행 관리 현황 — DSA 완성도 부족의 증거

현재 DSA만으로는 업무가 불가능하여 구글 시트를 병행 사용 중입니다. 이는 DSA가 실제 학원 운영 요구사항을 충족하지 못하고 있음을 명확히 보여줍니다.

| 구글 시트로 관리 중인 업무 | DSA에서 안 되는 이유 | 신규 DSA 해결 방안 |
| --- | --- | --- |
| 일반(상담) 문의 기록 | 상담 이력 관리 기능 미흡, 검색·필터 불가 | 상담 CRM 기능 내재화 (문의 유형, 담당자, 상태, 이력 관리) |
| 실질 학생 관리 | 학생별 메모·특이사항 추적 어려움, 현황 한눈에 파악 불가 | 학생 상세 페이지에 메모·상태 타임라인, 담당자 태그 기능 추가 |
| 추가 확인 필요 (미팅 중 공유) |  |  |
| 추가 확인 필요 (미팅 중 공유) |  |  |

💡 미팅 안건: 현재 구글 시트로 관리 중인 업무 목록 전체를 직원 측에서 공유해 주시면, 신규 DSA에 모두 내재화하는 방향으로 설계합니다. 구글 시트 병행 없이 DSA 하나로 모든 업무가 가능한 시스템이 목표입니다.

2. 재개발 필요성

2.1 유지보수 vs 재개발

| 구분 | 현행 유지보수 | 재개발 (권장) |
| --- | --- | --- |
| 소유권 | 대성전산 소유 | 학원 직접 소유 |
| 앱 연동 | 불가 (구조적 한계) | 직접 연동, 실시간 동기화 |
| 기능 추가 | 대성전산에 요청·비용 | 자체 개발팀이 즉시 반영 |
| 지점 확장 | 지점당 추가 비용 | 무제한 확장 가능 |
| 키오스크 연동 | 대성전산 API 경유 | 직접 Webhook 연동 |
| 연간 비용 | 유지보수 비용 지속 발생 | 초기 개발 후 운영비만 |
| 데이터 통제 | 대성전산 DB | 자체 Supabase DB |

2.2 재개발 시 기대 효과

- 매년 초 수동 세팅 작업 → 전년도 데이터 원클릭 복사로 수십 시간 절감

- 학원생 앱과 실시간 연동 → 출결, 사유, 벌점, 도시락 등 모든 데이터 자동 반영

- 키오스크 직접 연동 → 대성전산 API 의존 제거

- 지점 추가 시 별도 비용 없이 즉시 확장 가능

- 검색·자동화·엑셀 연동 등 현장 요구사항 즉시 반영

- 데이터 소유권 확보 → 분석·활용·이관 자유로움

3. 신규 시스템 구조

3.1 전체 연동 구조

기존에는 키오스크 → 대성전산 API → DSA로 연결되던 구조를, 신규 시스템에서는 자체 Spring Boot 서버와 Supabase를 중심으로 모든 서비스가 직접 연동됩니다.

[ 키오스크 (출결 / 식사) ] ↓ Webhook (직접 연동, 대성전산 API 불필요) [ Spring Boot API 서버 ] + [ Supabase DB ] ↓ ↓ [ DSA 관리자 프로그램 (웹) ] [ 재원생 전용 앱 (Flutter) ]

3.2 기술 스택

| 구분 | 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 재원생 앱 | Flutter (iOS / Android) | 학생·학부모 전용 |
| DSA 프로그램 | 웹 기반 (React 또는 Vue) | 관리자·직원 전용 |
| 백엔드 API | Java (Spring Boot) | 앱·DSA 공통 서버 |
| DB / Auth | Supabase (PostgreSQL) | 자체 소유·운영 |
| 알림 | 카카오 알림톡, FCM Push | 학부모·학생 알림 |
| 키오스크 연동 | Webhook (직접 연동) | 대성전산 API 제거 |
| 와이파이 방화벽 | Zyxel USG Flex 700H + Nebula | 다지점 중앙 관제 |

4. DSA 메뉴별 기능 정의 및 개선점

현재 DSA 화면을 기반으로 분석한 메뉴별 기능 정의와 신규 시스템에서의 개선 방향입니다. 추가 화면 분석 후 지속 업데이트 예정입니다.

4.1 메인 대시보드 (홈)

현재 기능

- 상단 요약 카드 7개: 금일 메모 미확인, 등록 인원, 접수 인원, 수정 이력, 환불 요청, 특강 환불, 상담 인원

- 월별 캘린더: 월/주/일/일정목록 뷰 전환, 월별 일정 복사

- 일정 색상 구분 (모의고사반, 평가원, 검정고사 등)

개선 방향

- 요약 카드 클릭 시 해당 목록 화면으로 바로 이동 (드릴다운)

- 즉시 조치 필요 항목 알림 영역 추가 (미승인 사유, 출결 이상 학생 등)

- 관리자 권한별 대시보드 카드 커스터마이징

- 캘린더 일정 유형별 필터링

- 앱 연동 상태 (가입 현황, 미처리 알림 수) 실시간 표시

4.2 학생 관리 > 학원생

현재 기능

- 학생명, 학번, 학생번호, 학부모번호, 독서실 구분, 수험번호, 생년월일, 학부모명, 고등학교 검색

- 학과 / 전형 / 계열 / 반 / 성별 / 상태 드롭다운 필터

- 사진 일괄 업로드

개선 방향

- 🔴 학생 정보 엑셀 일괄 업로드 (현재 사진만 가능) → 신학기 대량 등록 필수

- 🔴 전년도 학생 데이터 불러오기 → 재등록 학생 정보 자동 연결

- 🔴 검색 결과 기본 표시 (현재는 검색 전 빈 화면) + 컬럼 클릭 정렬

- 🟡 엑셀 업로드 시 중복 학생 자동 감지 및 병합/스킵 선택

- 🟡 검색 조건 프리셋 저장·불러오기

- 🟡 다중 선택 후 일괄 상태 변경 (재원/퇴원/휴원)

- 🟡 앱 가입 여부 / 학부모 인증 여부 컬럼 표시 및 초대 문자 발송

4.3 기초 관리 (매년 초 재세팅 문제)

현재 매년 초에 아래 항목들을 모두 수동으로 새로 세팅해야 합니다. 이는 직원들의 가장 큰 불편사항 중 하나입니다.

| 세팅 항목 | 현재 방식 | 개선 방향 |
| --- | --- | --- |
| 학과/전형/계열 | 매년 수동 입력 | 전년도 복사 + 수정만 |
| 반 편성 | 매년 수동 생성 | 전년도 구조 불러오기 |
| 커리큘럼 | 매년 새로 작성 | 전년도/타지점 복사 |
| 상벌점 기준 | 매년 수동 입력 | 전년도 불러오기 + 수정 |
| 교습비 | 매년 수동 입력 | 전년도 불러오기 + 수정 |
| 타지점 설정 | 복사 불가 | 타지점 설정 가져오기 |

💡 신규 DSA에서는 연도 초기화 마법사 기능을 도입하여 전년도 데이터를 원클릭으로 복사하고, 변경이 필요한 항목만 수정하는 방식으로 세팅 시간을 80% 이상 단축합니다.

4.4 NEW 접수 > 접수관리

NEW 접수 메뉴는 아래 서브메뉴로 구성되어 있으며, 접수 창 설정이 모든 접수 프로세스의 기반이 됩니다.

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 접수 창 설정 | 반별 기초설정·전형설정·스탭별설정·접수문구·모집요강·안내문 관리 |
| 지원 기준 관리 | 지원 자격 기준 설정 |
| 선택과목 설정 | 수험생 선택과목 항목 설정 |
| 장학성적 설정 | 장학 기준 성적 설정 |
| 개인정보 문구 관리 | 접수 시 개인정보 동의 문구 관리 |
| 표준점수 관리 | 수능 표준점수 기준 관리 |
| 홈피 문구 관리 | 홈페이지 노출 문구 관리 |
| 단과모집관리 | 단과 모집 설정 관리 |
| 단과 접수 | 단과 접수 처리 |
| 특강 모집 관리 | 특강 모집 설정 관리 |
| 모집프로그램 설정 | 모집 전체 프로그램 설정 |

접수 창 설정 — 현재 기능

- 반 등록하기, 반/계열/전원 설정 버튼

- 목록 컬럼: NO. / 학원명 / 반 코드 / 반 명 / 기초설정 / 전형 설정 / 스탭별 설정 / 접수 문구 설정 / 모집요강 / 안내문 관리

- 순서저장 / 업저방법 TEST / 강내 2시망 TEST / 재 2시망 TEST 버튼

개선 방향

- 🔴 전년도 반 설정 전체 복사 후 수정만 하는 방식으로 개선 (매년 초 재세팅 핵심 원인)

- 🔴 타지점 반 구성 가져오기 기능

- 🔴 반 일괄 등록 (엑셀 업로드)

- 🟡 기초설정·전형설정·스탭별설정 등 각 설정 완료 여부를 ✅ 체크로 한눈에 파악

- 🟡 설정 완료율 진행 바 표시 (전체 반 중 몇 개 설정 완료)

- 🟡 현재 목록이 비어있을 때 상태 안내 표시 (데이터 없음 vs 미등록 구분)

- 🟡 반 코드 자동 생성 규칙 설정 기능

- 🟡 TEST 버튼 명칭 정비 및 기능 설명 툴팁 추가 (현재 명칭 불명확)

4.5 NEW 접수 > 접수관리 > 지원 기준 관리

현재 기능

- 반 분류 드롭다운으로 반 선택

- 목록 컬럼: NO. / 반 분류 / 지원 기준 구분 / 영어 변환 값 / 접수창에 표시할 성적 명

- 지원 기준별 템플릿 보기 버튼

- 복사 / 삭제 / 저장 버튼

개선 방향

- 🔴 전년도 지원 기준 복사 기능 — 매년 반별로 지원 기준을 새로 입력하는 반복 작업 제거

- 🔴 타지점 지원 기준 가져오기 — 동일 반 구성일 경우 타지점 설정 재활용

- 🟡 반 선택 후 기준 목록이 바로 표시되도록 개선 (현재 선택 후 빈 화면)

- 🟡 지원 기준 엑셀 일괄 업로드 / 다운로드

- 🟡 영어 변환 값 자동 매핑 제안 기능

- 🟡 반별 지원 기준 설정 완료 여부 현황판 추가

4.6 NEW 접수 > 접수관리 > 선택과목 설정

현재 기능

- 모집반 / 선택과목 / 과목명 필터로 조회

- 목록 컬럼: 모집반 / 과목 명 / 구분 설정 / 마감정원 설정 / 신청인원

- 마감정원 설정: 마감처리 안함 / 마감처리 / 접수인원 마감 (라디오 버튼)

- 과목 신규등록 / 자율선택 관리 / 자율선택 등록 / 선택과목 신청인원 목록 버튼

- 복사 / 삭제 / 저장 / 전체 저장 버튼

개선 방향

- 🔴 전년도 선택과목 설정 복사 기능 — 과목 구성이 매년 유사한 경우 반복 입력 제거

- 🔴 타지점 선택과목 설정 가져오기

- 🟡 신청인원 실시간 현황 표시 (등록: 0명 / 접수: 0명 → 클릭 시 명단 팝업)

- 🟡 마감정원 도달 시 자동 마감 처리 및 알림

- 🟡 과목별 신청 현황 엑셀 다운로드

- 🟡 선택과목 일괄 등록 (엑셀 업로드)

- 🟡 모집반 선택 시 해당 반 과목 목록 즉시 표시 (현재 조회 버튼 클릭 필요)

4.7 NEW 접수 > 접수관리 > 장학성적 설정

현재 기능 — 장학제도 페이지 편집

- 학원명 / 장학제도 구분 / 적용여부 / 미리보기 / 복사 컬럼

- 장학제도 편집 화면: 장학제도 구분명 / 오픈 기간 설정 / 탭 설정 여부(Y/N)

- 탭 개수 및 명칭 설정 (입학안내 / 장학혜택 / 환급반 안내 등 탭 추가·삭제)

- 탭별 내용을 리치 텍스트 에디터(HTML)로 직접 편집

- 입학안내 탭: 조기선발 입학혜택, 선착순 이벤트 등 장학 내용 표 형식으로 관리

- 미리보기 / 반영 / 저장 기능

현재 기능 — 장학성적 설정

- 목록 컬럼: NO. / 학원 명 / 반 코드 / 반 명 / 테스트

- 자격요건 설정 참고표 / 순서 저장 / 삭제 / 추가 버튼

개선 방향

- 🔴 전년도 장학제도 복사 기능 — 장학 내용이 매년 유사한 경우 반복 편집 제거

- 🔴 리치 텍스트 에디터 → 구조화된 입력 폼으로 개선 — 현재 HTML 직접 편집 방식은 비개발자에게 불편, 대상/내용/비고 항목을 폼으로 입력하고 자동 렌더링

- 🔴 오픈 기간 만료 시 자동 비공개 처리 및 알림

- 🟡 장학제도 적용 반 다중 선택 및 일괄 적용

- 🟡 미리보기를 편집 화면 내 실시간 사이드 프리뷰로 개선 (현재 별도 팝업)

- 🟡 장학성적 설정 — 전년도 반 기준 복사 후 수정 방식

- 🟡 자격요건 설정 엑셀 업로드 / 다운로드

4.8 NEW 접수 > 접수관리 > 개인정보 문구 관리

현재 기능

- 목록 컬럼: 학원명 / 개인정보동의서 구분 / 사용 모집반 / 사용여부 / 최근 수정 정보

- 등록 / 삭제 버튼

개선 방향

- 🔴 전년도 문구 복사 기능 — 개인정보 동의서 문구는 매년 내용이 거의 동일, 반복 작성 제거

- 🟡 사용 모집반 다중 선택 및 일괄 적용

- 🟡 개인정보보호법 개정 시 문구 일괄 업데이트 알림 기능

- 🟡 문구 버전 이력 관리 (수정 전/후 비교)

- 🟡 미리보기 기능 추가 (현재 없음)

4.9 NEW 접수 > 접수관리 > 표준점수 관리

현재 기능

- 과목별(국어 / 수학 / 탐구) 표준점수 기준 설정

- 과목별 선택 항목 + 최고표점 입력, 행 추가(+) / 삭제(-) 버튼

- 저장 버튼

개선 방향

- 🔴 전년도 표준점수 기준 불러오기 — 수능 체계 변경이 없는 경우 매년 동일하게 재입력하는 낭비 제거

- 🟡 수능 연도별 기준 아카이브 — 연도별 표준점수 이력 조회 가능

- 🟡 교육부 수능 발표 기준 자동 반영 연동 (장기 과제)

- 🟡 입력값 유효성 검사 — 최고표점 범위 초과 시 경고

4.10 디멤버(D멤버) 연동 항목 — 미팅 시 확인 필요

아래 메뉴들은 학생들이 실제로 사용하는 별도 웹사이트 '디멤버(D멤버)'의 콘텐츠를 DSA에서 관리하는 화면입니다. 신규 DSA와 디멤버 간 연동 방식은 미팅에서 별도 협의가 필요합니다.

| 메뉴 | 디멤버 내 역할 | 확인 필요 사항 |
| --- | --- | --- |
| 홈피 문구 관리 | 디멤버 사이트에 표시될 문구 관리 | 연동 방식 협의 필요 |
| 단과모집관리 | 디멤버 사이트 단과 모집 콘텐츠 관리 | 연동 방식 협의 필요 |
| 특강 모집 관리 | 디멤버 사이트 특강 모집 콘텐츠 관리 | 연동 방식 협의 필요 |
| 모집프로그램 설정 | 디멤버 사이트 모집 프로그램 설정 | 연동 방식 협의 필요 |
| 디멤버 급식신청 | 디멤버 사이트에서 학생이 신청한 급식 데이터 DSA 연동 | 연동 방식 협의 필요 |

💡 미팅 확인 사항: ① 디멤버 사이트 개발 주체가 대성전산인지 여부 ② 신규 DSA ↔ 디멤버 연동 방식 (API 연동 vs 디멤버도 재개발 범위 포함 여부) ③ 급식신청 데이터 실시간 동기화 방식

4.11 NEW 모집/접수 > 접수 > 일반접수

현재 기능

- 검색 필터: 연도 / 모집반 / 검색 구분(접수) / 계열1 / 계열2 / 전형 / 전형코드 / 성적기준

- 추가 필터: 자수 / 학과계열 / 독서실 사용 / 장학생 / 그룹(대기자그룹) / 갱신 동의

- 우측 필터: 수험번호 범위 / 학생명 / 성별 / 생년월일 / 핸드폰 / STD_CD

- 신규 / 조회 / 일괄문자발송 / SMS 전송 버튼

- 모집반 선택 후 접수 목록 표시

개선 방향

- 🔴 검색 필터 항목이 과도하게 많고 3단 레이아웃으로 분산 → 자주 쓰는 필터(연도·모집반·학생명·상태)를 상단에 노출하고 나머지는 '상세 검색' 접기/펼치기로 정리

- 🔴 모집반 선택 전 빈 화면 → 기본값 전체 목록 표시 (페이지네이션)

- 🔴 접수 데이터 엑셀 일괄 업로드 — 오프라인 접수 건 대량 등록

- 🟡 접수 목록 엑셀 다운로드

- 🟡 일괄문자발송 · SMS 전송을 목록 다중 선택 후 즉시 발송 가능하도록 UX 개선

- 🟡 대기자그룹 자동 순번 관리 및 결원 발생 시 자동 알림

- 🟡 갱신 동의 여부 필터 → 미동의자 일괄 알림 발송 연동

- 🟡 앱 연동 — 접수 신청·확인을 재원생 앱과 실시간 동기화

4.12 NEW 모집/접수 > 접수 > 합격생등록

현재 기능

- 검색 필터: 모집반 / 계열1·2 / 전형 / 자수 / 전형코드 / 수학선택 / 시험구분

- 추가 필터: 수험번호 범위 / 생년월일 / 성별 / 2지망 / 핸드폰

- 우측 필터: 표점합 / 성적순서(없음·등급+수표점) / 대상(차리중·합격생) / 1지망·2지망 합격학원 / 2지망 반코드·전형·독서실

- 목록 컬럼: 계열1·2 / 전형 / 자수 / 전형코드 / 수험번호 / 학생명 / 생년월일 / 시험구분 / 유시험 국어·수학 / 유시험 합계 / 국어·수학·영어 등급 / 탐구1·2 등급 / 합계 / 국어·수학·탐구1·2 / 국어+수학표점 / 수학표점 / 내신 / 1지망·2지망 학원·합격학원 / 2지망 반코드·전형

- 특정 학생명 클릭 시 해당 학생 포함 위의 데이터 전체 체크

- 조회 / EXCEL 다운로드 / 합격생 등록 버튼

개선 방향

- 🔴 컬럼 수가 과도하게 많아 가로 스크롤 필수 → 기본 표시 컬럼 / 선택 표시 컬럼 분리, 컬럼 표시 여부 사용자 설정 저장

- 🔴 합격생 일괄 등록 엑셀 업로드 — 수능 성적 데이터를 표준 양식으로 업로드 후 자동 매핑

- 🔴 수능 성적 표준 양식 다운로드 제공

- 🟡 1지망·2지망 합격 처리 자동화 — 성적순 정렬 후 정원 기준 자동 합격/대기 분류

- 🟡 합격생 등록 시 앱 가입 초대 문자 자동 발송

- 🟡 합격생 → 재원생 전환 원클릭 처리 (현재 별도 작업 필요)

- 🟡 성적 데이터 유효성 검사 (등급 범위 초과, 필수값 누락 등 자동 감지)

4.13 NEW 모집/접수 > 학생전체조회 (일반접수)

현재 기능

- 검색 필터: 연도 / 모집반 / 검색 구분(접수) / 자수 / 계열1·2 / 전형 / 전형코드

- 추가 필터: 수학선택 / 성적기준 / 독서실 사용 / 장학생

- 우측 필터: 수험번호 범위 / 학생명 / 생년월일 / 핸드폰 / 조회기간

- 조회 버튼 / 모집반 선택 후 목록 표시

개선 방향

- 🔴 일반접수 화면과 필터 항목 거의 동일 — 두 화면의 차별점이 불명확, 통합 또는 탭 구분으로 개선

- 🔴 모집반 선택 전 빈 화면 → 전체 학생 기본 표시

- 🔴 조회기간 필터 추가는 긍정적이나 다른 필터와 시각적 구분 없음 → 필터 그룹핑 개선

- 🟡 전체 학생 현황 요약 카드 추가 (총 접수 인원 / 합격생 / 재원생 / 퇴원생)

- 🟡 조회 결과 엑셀 다운로드

- 🟡 학생 클릭 시 상세 정보 슬라이드 패널로 표시 (페이지 이동 없이)

- 🟡 자주 쓰는 검색 조건 저장 기능

4.14 NEW 모집/접수 > 마감

현재 기능

- 원서접수마감 — 모집반 / 유무 / 계열 / 자수 / 전형 / 인원(수험번호 있는 학생·전체 학생) / 개별마감 / 학생별마감 / 전체인원(수험번호 있는 학생·전체 학생) / 전체마감 컬럼

- 전체마감 — 모집반 / 유무 / 계열 / 자수 / 전형 / 인원(수험번호 있는 학생·전체 학생) / 개별마감 / 전체인원(수험번호 있는 학생·전체 학생) / 전체마감 컬럼

- 현재 두 섹션 모두 '결과 값이 없습니다' 상태 (데이터 없음)

좌측 서브메뉴 확인 — NEW 모집/접수 나머지 항목

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 접수 | 일반접수 (4.11) |
| 합격생 등록 | 합격생등록 (4.12) |
| 학생전체조회 | 학생전체조회 (4.13) |
| 마감 | 원서접수마감 / 전체마감 (4.14) |
| 가상계좌부여 | 추후 화면 분석 예정 |
| 입학 관리 | 추후 화면 분석 예정 |
| 선택과목 수정이력 조회 | 추후 화면 분석 예정 |
| 유시험 인원확정 | 추후 화면 분석 예정 |

마감 화면 개선 방향

- 🔴 원서접수마감과 전체마감이 같은 화면에 있어 구분이 불명확 → 탭 또는 단계형 UI로 분리

- 🔴 마감 처리 전 확인 팝업 및 취소 기능 필수 (현재 실수 시 복구 방법 불명확)

- 🟡 마감 현황 실시간 대시보드 — 반별 마감 여부, 잔여 정원, 마감 시각 한눈에 확인

- 🟡 마감 예약 기능 — 특정 일시에 자동 마감 처리

- 🟡 마감 이력 로그 — 누가 언제 마감했는지 기록

- 🟡 마감 시 학생에게 접수 완료 문자 자동 발송 연동

4.15 NEW 모집/접수 > 가상계좌부여

현재 기능

- 검색 필터: 연도 / 모집반 / 계열1·2 / 전형 / 전형코드 / 자수

- 우측 필터: 수험번호 범위 / 학생명 / 선택(계좌부여 할 학생)

- 모집반 선택 후 조회 → 가상계좌 미부여 학생 목록 표시

- 조회 버튼

개선 방향

- 🔴 가상계좌 부여 대상 자동 선별 — 접수 완료 후 미부여 학생 자동 필터링

- 🔴 일괄 부여 기능 — 조회된 전체 학생에게 가상계좌 원클릭 일괄 발급

- 🔴 PG사(토스페이먼츠 등) 연동으로 가상계좌 자동 생성 및 학생에게 문자 발송

- 🟡 가상계좌 부여 현황 대시보드 — 반별 부여 완료 / 미완료 인원 한눈에 확인

- 🟡 가상계좌 만료일 관리 및 만료 전 자동 알림

- 🟡 입금 확인 자동 연동 — PG사 콜백으로 입금 완료 시 수납 처리 자동화

- 🟡 모집반 선택 전 빈 화면 → 미부여 학생 전체 기본 표시

4.16 NEW 모집/접수 > 선택과목 수정이력 조회

현재 기능

- 날짜 범위 검색 (기본값: 당일)

- 학생명 / 학번 / 학생번호 / 학부모번호 / 수험번호 범위 / 생년월일 / 학부모명 / 고등학교 텍스트 검색

- 학과 / 전형 / 계열 / 반 / 성별 / 상태 드롭다운 필터

- 검색 버튼 → 학원생 목록 표시

개선 방향

- 🔴 검색 전 빈 화면 → 당일 수정 이력 기본 표시 (날짜 기본값이 당일인 만큼 즉시 결과 노출)

- 🔴 수정이력 목록에 변경 전/후 값 비교 컬럼 추가 — 어떤 과목에서 어떤 과목으로 바꿨는지 명확히 표시

- 🔴 수정자(직원명) 및 수정 사유 컬럼 추가 — 감사 추적(Audit Trail) 기능 강화

- 🟡 수정이력 엑셀 다운로드

- 🟡 특정 학생의 전체 수정이력 타임라인 보기

- 🟡 이상 수정 감지 알림 — 마감 후 수정, 단기간 반복 수정 시 담당자에게 알림

- 🟡 검색 필터 항목이 학원생 검색과 동일 → 이력 조회 특화 필터(수정일·수정자·변경과목)를 상단에 노출

4.17 NEW 현황/통계

NEW 현황/통계 메뉴는 아래와 같이 2단계 서브메뉴 구조로 구성되어 있습니다.

| 대메뉴 | 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 등록현황 | 금일 등록 인원 | 당일 등록된 학원생 조회 |
|  | 반별 등록현황 | 반별 등록 인원 현황 |
|  | 기별 등록현황 | 기수별 등록 인원 현황 |
|  | 전형별 등록현황 | 전형별 등록 인원 현황 |
|  | 특강 등록 현황 | 특강 등록 인원 현황 |
| 접수현황 | 추후 화면 분석 예정 |  |

4.17.1 등록현황 > 금일 등록 인원

현재 기능

- 날짜 범위 검색 (기본값: 당일 00:00 ~ 23:59)

- 학생명 / 학번 / 학생번호 / 학부모번호 / 수험번호 범위 / 생년월일 / 학부모명 / 고등학교 텍스트 검색

- 학과 / 전형 / 계열 / 반 / 성별 / 상태 드롭다운 필터

- 검색 버튼 → 학원생 목록 표시

개선 방향

- 🔴 검색 전 빈 화면 → 당일 등록 학생 목록 즉시 표시 (날짜 기본값이 당일인 만큼)

- 🔴 대시보드 홈의 '금일 등록 인원' 카드와 연동 — 카드 클릭 시 이 화면으로 바로 이동

- 🟡 등록 인원 추이 차트 (일별·주별·월별) 상단에 추가

- 🟡 전년도 동기 대비 등록 인원 비교

- 🟡 엑셀 다운로드

- 🟡 학생 필터가 선택과목 수정이력 조회·학원생 검색과 동일 → 공통 검색 컴포넌트로 통합

4.17.2 등록현황 > 반별 등록현황

현재 기능

- 조건검색: 청구기수 선택 드롭다운 + 날짜 (기본값: 당일)

- 목록 컬럼: 과정 / 학과 / 학과계열 / 반 / 담임 / 전일 등록 / 금일 등록 / 금일 환불 / 등록 인원

- Copy / Excel / Print 버튼

- 목록 내 검색 기능

- 페이지네이션 (처음 / 이전 / 다음 / 마지막)

개선 방향

- 🔴 청구기수 선택 후 검색 버튼 클릭 필수 → 기수 선택 즉시 자동 조회

- 🔴 전일 등록·금일 등록·금일 환불·등록 인원을 색상으로 구분 (증가·감소 직관적 표시)

- 🟡 반별 정원 대비 등록률 컬럼 추가 (등록 인원 / 정원 = XX%)

- 🟡 날짜별 등록 추이 차트 (꺾은선 그래프) 상단 추가

- 🟡 타지점 반별 현황과 비교 기능

- 🟡 담임별 관리 학생 현황 필터

- 🟡 Excel 다운로드 양식 개선 (현재 단순 테이블 → 서식 포함 리포트 형식)

4.17.3 등록현황 나머지 서브메뉴 (기별·전형별·특강)

기별 등록현황 / 전형별 등록현황 / 특강 등록 현황은 반별 등록현황과 동일한 구조로, 조회 기준(기수·전형·특강)만 다릅니다. 개선 방향도 동일하게 적용합니다.

- 전년도 동기 대비 비교 / 차트 시각화 / Excel 리포트 형식 / 정원 대비 등록률 컬럼 추가

4.17.4 접수현황 서브메뉴 구조

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 금일 접수 인원 | 등록현황 > 금일 등록 인원과 동일 구조 (접수 기준) |
| 전체 | 지점별·전형별·자수별 전체 접수 현황/통계 (다지점 크로스 집계 테이블) |
| 기간별 | 기간 조건으로 필터한 접수 통계 |
| 시간별 | 시간대별 접수 현황 통계 |
| 접수 마감 현황 | 반별 접수 마감 현황 통계 |
| 접수자 선택과목 현황 | 접수자의 선택과목별 현황 통계 |
| 접수 중복 통계 | 중복 접수 현황 통계 |

접수현황 공통 개선 방향

- 🔴 현재 접수현황 전체 화면은 다지점 크로스 집계 테이블로 가로 스크롤이 매우 많음 → 지점 선택 필터로 보고 싶은 지점만 선택해 컬럼 수 줄이는 방식으로 개선

- 🔴 금일 접수 인원이 등록현황과 구조 동일 → 통합 또는 탭 전환 방식으로 중복 제거

- 🟡 통계 데이터 시각화 (막대·꺾은선·파이 차트) 추가

- 🟡 전년도 동기 대비 비교 기능

- 🟡 지점별 / 전형별 / 시간별 통계를 대시보드 홈에서 요약 카드로 바로 확인

- 🟡 Excel / Print 공통 제공, 리포트 형식 개선

4.18 메모/기타

메뉴 구조는 파악되었으나 실제 현장 사용 여부는 미팅 시 확인이 필요합니다. 사용 중인 항목만 신규 DSA에 포함합니다.

| 서브메뉴 | 설명 | 실사용 여부 |
| --- | --- | --- |
| 금일 메모 이력 | 당일 작성된 학생 메모 이력 조회 (작성구분·처리유무 필터, 엑셀 다운로드) | ☐ 사용 / ☐ 미사용 |
| 금일 수정 이력 | 당일 수정된 학생 데이터 이력 조회 | ☐ 사용 / ☐ 미사용 |
| 금일 상담 인원 | 당일 상담 진행 학생 목록 조회 | ☐ 사용 / ☐ 미사용 |
| 학습 컨설팅 리포트 인원 | 학습 컨설팅 리포트 작성 대상 인원 조회 | ☐ 사용 / ☐ 미사용 |
| 금일 관심학생 인원 | 당일 관심학생으로 분류된 인원 조회 | ☐ 사용 / ☐ 미사용 |
| 환불 요청 인원 | 환불 요청 학생 목록 조회 | ☐ 사용 / ☐ 미사용 |
| 특강 환불 요청 인원 | 특강 환불 요청 학생 목록 조회 | ☐ 사용 / ☐ 미사용 |
| 환불 정보 | 환불 처리 내역 전체 조회 | ☐ 사용 / ☐ 미사용 |
| 일자별 편입생 명단 | 일자별 편입 등록 학생 명단 조회 | ☐ 사용 / ☐ 미사용 |
| 일자별 자퇴생 명단 | 일자별 자퇴 처리 학생 명단 조회 | ☐ 사용 / ☐ 미사용 |

💡 미팅 확인 사항: 위 항목 중 실제로 사용 중인 메뉴와 사용하지 않는 메뉴를 직원 측에서 체크해주시면, 신규 DSA 개발 범위에서 불필요한 항목을 제외하고 실사용 기능에 집중합니다.

공통 개선 방향 (사용 확정 항목에 한해 적용)

- 🔴 금일 메모·수정·상담 이력이 각각 별도 화면 → 통합 이력 타임라인 뷰로 통합

- 🔴 검색 필터가 모든 화면에서 중복 → 공통 학생 검색 컴포넌트 사용

- 🟡 엑셀 다운로드는 현재 금일 메모 이력에만 있음 → 모든 조회 화면에 공통 제공

- 🟡 환불 요청·특강 환불·환불 정보를 환불 관리 단일 메뉴로 통합

- 🟡 편입생·자퇴생 명단을 학생 상태 변경 이력 통합 화면으로 통합

4.19 문자발송

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 메시지 개별발송 | 학생 개인에게 문자 개별 발송 |
| 메시지 단체발송 | 다수 학생에게 문자 단체 발송 |
| 메시지 전송현황 | 발송된 메시지 전송 결과 조회 |
| 메시지 관리 | 메시지 템플릿 등록·관리 |
| 출결 메세지 관리 | 출결 구분별 자동 발송 메시지 템플릿 매핑 설정 |
| 선생님 메시지발송 | 강사(선생님)에게 문자 발송, 과목·소속학원으로 수신자 필터 |

출결 메세지 관리 — 상세

출결 구분(등원·하원·지각·결석·조퇴·외출·외박·외진·복귀·주말·자습관등원·자습관하원)별로 직원·선생님·시스템 수신자 유형에 따라 발송될 메시지 템플릿을 매핑하는 설정 화면입니다.

- 🔴 현재 매핑 설정 구조가 맞는지 미팅 시 직원 확인 필요 (실제 운영 방식과 일치하는지)

- 🔴 앱 연동 시 카카오 알림톡 자동 발송으로 전환 — 현재 SMS 방식과 알림톡 방식 병행 여부 결정 필요

- 🟡 출결 이벤트 발생 시 → 설정된 템플릿 자동 발송 흐름 명확히 문서화

- 🟡 템플릿 변수(학생명·시간 등) 미리보기 기능 추가

선생님 메시지발송 — 상세

강사(선생님)를 대상으로 문자를 발송하는 화면으로, 학생 발송과 별도로 운영됩니다. 과목·소속학원 필터로 수신자를 선택하고 첨부파일 포함 발송이 가능합니다.

- 🔴 이 화면의 용도·운영 방식이 맞는지 미팅 시 확인 필요 (실제 사용 여부 포함)

- 🔴 필드1~5 컬럼의 용도가 불명확 → 미팅 시 확인 필요

- 🟡 주소록 관리 기능 — 선생님 연락처 그룹 저장·불러오기

- 🟡 예약발송 기능 (현재 발신자 번호 옆 예약발송 버튼 존재 확인됨)

- 🟡 발송 이력 조회 및 수신 확인

문자발송 공통 개선 방향

- 🔴 카카오 알림톡 연동 — SMS 대비 비용 절감 및 가독성 향상, 출결 자동 알림과 통합

- 🟡 발송 실패 건 자동 재발송 및 실패 원인 표시

- 🟡 메시지 템플릿 버전 관리

- 🟡 수신거부 학생·학부모 자동 필터링

4.20 디멤버 (D멤버)

디멤버 메뉴 전체는 학생들이 실제로 사용하는 별도 웹사이트 '디멤버(D멤버)'의 콘텐츠 및 데이터를 DSA에서 관리하는 화면입니다. 신규 DSA와 디멤버 간 연동 방식은 미팅에서 별도 협의가 필요합니다.

| 서브메뉴 | 하위 메뉴 | 디멤버 내 역할 |
| --- | --- | --- |
| 공지사항 | — | 디멤버 사이트 공지사항 관리 |
| 상담신청 | 상담설정 | 상담 운영 설정 |
|  | 질문교실 설정 | 질문교실 운영 설정 |
|  | 수시상담 신청 | 수시상담 신청 데이터 관리 |
|  | 정시상담 신청 | 정시상담 신청 데이터 관리 |
|  | 수시/정시상담 취소내역 | 상담 취소 이력 조회 |
| 학습자료 제공 | — | 디멤버 사이트 학습자료 업로드·관리 |
| 디멤버 현황 | — | 디멤버 사이트 이용 현황 조회 |
| 추천 설정 | — | 디멤버 사이트 추천 콘텐츠 설정 |

💡 미팅 확인 사항: ① 디멤버 사이트 개발 주체 (대성전산 여부) ② 신규 DSA ↔ 디멤버 연동 방식 (API 연동 vs 디멤버 재개발 포함 여부) ③ 상담신청 데이터 실시간 동기화 방식 ④ 디멤버 급식신청(별도 메뉴) 포함 전체 디멤버 연동 범위 일괄 협의 필요

4.21 디멤버 급식신청

학생이 디멤버 사이트에서 급식을 신청하면, 해당 데이터가 대성전산 DB를 통해 DSA로 연동되어 관리되는 구조입니다. DSA를 걷어낼 경우 이 연결 고리가 끊어지므로 연동 방식 재설계가 필요합니다.

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 급식신청 기간관리 | 급식 신청 가능 기간 설정 |
| 급식신청 명단조회 | 급식 신청 학생 명단 조회 |
| 급식신청 인원조회 | 급식 신청 인원 현황 조회 |
| 급식신청 신청관리 | 급식 신청 내역 관리·취소 처리 |

현재 데이터 흐름 (추정)

학생 → 디멤버 사이트에서 급식신청 ↓ 대성전산 DB 저장 ↓ DSA에서 조회·관리 ← 이 부분이 사라지면 데이터 조회 불가

미팅 시 결정해야 할 연동 방향

|  | 방향 | 내용 | 전제 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 대성전산 API 유지 | 디멤버 → 대성전산 DB → 신규 DSA API로 조회 | 대성전산과 API 계약 유지 (의존성 잔존) |
| B | 디멤버 직접 연동 | 급식신청 데이터를 신규 DSA DB로 직접 수신하도록 디멤버 수정 | 디멤버 소스코드 접근 가능해야 함 |
| C | 급식신청 재개발 | 디멤버 급식신청 기능을 재원생 앱으로 이전, 신규 DSA와 직접 연동 | 개발 범위 확대, 디멤버 의존성 완전 제거 |

💡 핵심 확인 사항: 디멤버 소스코드 소유권·개발 주체가 누구인지가 B·C 방향의 가능 여부를 결정합니다. 대성전산이 개발·소유 중이라면 A 방향(API 유지) 또는 C 방향(앱으로 재개발) 중 선택해야 합니다.

4.22 교무업무

교무업무 메뉴는 아래와 같이 구성되어 있으며, 학원생 현황은 2단계 서브메뉴를 포함합니다.

| 대메뉴 | 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 학원생 현황 | 선택과목 현황 | 성별·계열별 선택과목 등록 현황 (명단) — 과정·학과·계열·전체 필터, Copy/Excel/Print |
|  | 계열/반 선택과목 현황 | 계열·반별 선택과목 현황 — 과정·학과·계열·반 필터, 인원·비율(%) 표시 |
|  | 출신고교 현황 | 재원생 출신 고교별 현황 |
|  | 주소지별 현황 | 재원생 주소지별 현황 |
|  | 입학성적 분포표(등급합) | 입학 성적 등급합 기준 분포표 |
|  | 입학성적 분포표(과목별) | 입학 성적 과목별 분포표 |
| 시간표/이동수업 | — | 추후 화면 분석 예정 |
| 반배정 | — | 추후 화면 분석 예정 |
| 모의고사 | — | 추후 화면 분석 예정 |
| 명단 조회/출력 | — | 추후 화면 분석 예정 |
| 선생님 교재 관리 | — | 추후 화면 분석 예정 |
| 선생님 | — | 추후 화면 분석 예정 |

학원생 현황 공통 개선 방향

- 🔴 매년 초 재세팅 문제 — 과정·학과·계열·반 기준이 초기화되므로 전년도 설정 복사 후 수정 방식 적용

- 🔴 선택과목 현황과 계열/반 선택과목 현황이 유사 → 탭 전환으로 통합

- 🟡 Copy/Excel/Print 공통 제공, 리포트 형식 개선

- 🟡 현황 데이터 시각화 — 파이차트·막대그래프로 과목별·계열별 비율 직관적 표시

- 🟡 전년도 동기 대비 비교 기능

- 🟡 출신고교·주소지별 현황 지도 시각화 (장기 과제)

4.23 교무업무 > 시간표/이동수업

시간표/이동수업 메뉴는 아래 서브메뉴로 구성되어 있습니다.

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 시간표 관리 | 연도·학과·계열·과목·그룹별 시간표 설정. 이동수업반 데이터 복사, 동시선택 강좌 수·과목 조합 조건 설정. 전체필수/필수개수/선택개수 관리. 공개/비공개/사용안함 설정 |
| 시간표 출력 (원생별 시간표 관리) | 학생/반 구분, 출력 정렬(학번·이름·독서실), 독서실명·반/학번/담임 표시 옵션. 과정·학과·학과계열·반·학생명 필터로 검색 후 시간표 보기·출력 |
| 시간표 신청 현황 | 메뉴명만 확인 (화면 분석 예정) |
| 좌석배정 기간 설정 | 메뉴명만 확인 (화면 분석 예정) |
| 좌석배정 신청 현황 | 메뉴명만 확인 (화면 분석 예정) |
| 고정반 관리 | 반·계열·학과별 고정반 목록. 담임선생님·강의실·정원·원생 수 관리. 배정·원생·그룹·그룹목록·수정·삭제 기능 |
| 이동수업반 관리 | 메뉴명만 확인 (화면 분석 예정) |
| 선생님 교재 번코드 업로드 | 메뉴명만 확인 (화면 분석 예정) |
| 이동수업 배정명단(과목별) | 메뉴명만 확인 (화면 분석 예정) |
| 이동수업 배정명단(그룹별) | 메뉴명만 확인 (화면 분석 예정) |

개선 방향

- 🔴 매년 초 재세팅 문제 — 시간표·고정반 설정을 전년도에서 복사 후 수정하는 방식으로 개선

- 🔴 고정반 관리에서 담임선생님이 '미지정' 상태인 반이 다수 → 담임 미지정 반 일괄 알림 및 빠른 배정 UI

- 🔴 타지점 시간표·고정반 구성 가져오기

- 🟡 시간표 출력 → PDF 직접 저장 기능 (현재 Print만 가능)

- 🟡 고정반 정원 대비 원생 수 현황 시각화 (초과·여석 컬러 구분)

- 🟡 이동수업 데이터 복사 기능 UI 개선 (현재 상단 안내문으로만 설명)

- 🟡 시간표 신청·좌석배정 기간 설정을 캘린더 UI로 개선

4.24 교무업무 > 반배정

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 원생 마스터 조회 | 청구기준·과정·학과·학과계열·상태·반·전형·수험번호·학번·성적확인여부·성별구분·성적구분 필터로 원생 목록 조회. 컬럼: 상태·등원예정일·등록일·퇴원일·학과·시험구분·전형·계열·수험번호·반·반그룹·학번·이름·성별·지방계 등. Excel 다운로드 |
| 반배정 명단 (게시용) | 과정·전체·전체 필터. 컬럼: 학과·계열·성명·반·강의실·기숙사·생년월일·출신고·학번·수험번호. Copy/Excel/Print. ⚠️ '게시용' 명단이 어디에 게시되는지 미팅 시 확인 필요 (디멤버 사이트 게시 가능성) |
| 반별 명단 (담임용) | 메뉴명만 확인 |
| 고정반배정 업로드 | 엑셀 업로드 양식 다운로드 후 수험번호·학생명·과정·학과·계열·번호·반·그룹 입력 후 업로드. L&C 업로드 가능 |
| 이동수업반변경 업로드 | 메뉴명만 확인 |
| 이동수업반배정 업로드 | 메뉴명만 확인 |
| 반미배정 원생 조회 | 과정·학과·학과계열 필터로 반 미배정 원생 조회. 컬럼: 과정·학과·학과계열·번호·수험번호·이름. 일괄미배치처리 버튼 |
| 원생 성적 다운로드 | 메뉴명만 확인 |

💡 미팅 확인 사항: '반배정 명단(게시용)'이 어디에 게시되는지 확인 필요 — 디멤버 사이트 게시 연동일 경우 디멤버 연동 범위에 포함하여 처리

개선 방향

- 🔴 고정반배정 업로드 — 엑셀 양식 다운로드 → 작성 → 업로드 방식 유지하되, 업로드 전 미리보기 및 오류 검증 추가

- 🔴 반미배정 원생 조회 → 배정 완료까지 원클릭 처리 플로우 개선

- 🟡 원생 마스터 조회 컬럼이 너무 많아 가로 스크롤 필수 → 기본 표시 컬럼 최소화, 사용자 설정 저장

- 🟡 반배정 현황을 시각적 좌석 배치도로 표시 (장기 과제)

4.25 교무업무 > 모의고사

현재 기능 — 모의고사 결시자 현황

- 시험 선택 / 교시 지정 / 과정·학과·학과계열·반 / 반그룹 / 성별 / 이름 필터로 조회

- 결시자 체크 후 교시 '시강 확인' 버튼 클릭

- 비고란 참고 후 학생이 실제 응시했는지 확인 안내

- 응시현황 출력 / 선택 출력 버튼

개선 방향

- 🔴 결시 체크 후 시강 확인 버튼을 별도로 눌러야 하는 2단계 구조 → 체크 즉시 저장 또는 일괄 저장 버튼으로 단순화

- 🔴 모의고사 메뉴 전체 서브메뉴 구조 미팅 시 추가 확인 필요 (결시자 현황 외 다른 서브메뉴 존재 가능)

- 🟡 결시자 현황을 앱 Daily Report와 연동 — 모의고사 당일 결시자 학부모 자동 알림

- 🟡 교시별 결시 현황 집계 차트

- 🟡 응시현황 출력 → PDF 저장 기능 추가

- 🟡 전년도 동일 시험 결시율 비교

4.26 교무업무 > 명단 조회/출력

명단 조회/출력 메뉴의 서브메뉴 구성입니다. 이미지 1(수강생 대장), 이미지 2(반별 주간 출석부)는 상세 분석, 나머지는 메뉴명만 표시합니다.

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 수강생 대장 | 청구기수·과정·학과·학과계열·반 필터. 컬럼: 청구기수·성명·과정·학과·학과계열·반·학번·주소·전화번호·등원일·퇴원일. Copy/Excel/Print |
| 직반제/장학생 명단 | 메뉴명만 확인 |
| 반별 주간 출석부 | 날짜·과정·학과·계열 필터, 정렬(반그룹·성별·이름). 반 다중 선택 후 검색. 컬럼: 학과·계열·반·담임 |
| 이동수업 출석부 | 메뉴명만 확인 |
| 반별 사진집 | 메뉴명만 확인 |
| 사물함 배정명단 | 과정·학과·계열·반 필터. 컬럼: 반·학번·성명·사물함번호·비고. ⚠️ 사물함 배정 입력 화면이 별도로 없음 — 데이터 입력 경로 미팅 시 확인 필요 |
| 원생 확인 명단 | 메뉴명만 확인 |
| 개인정보 동의 현황 조회 | 메뉴명만 확인 |
| 원생 항목별 조회/다운로드 | 메뉴명만 확인 |
| 콘텐츠 구매명단(반별) | 메뉴명만 확인 |
| 콘텐츠 구매명단(도서사별) | 메뉴명만 확인 |
| 안내문 관리(템플릿 관리) | 메뉴명만 확인 |
| 안내문 출력/발송 | 메뉴명만 확인 |

💡 미팅 확인 사항: ① 사물함 배정 데이터 입력 경로 확인 (별도 입력 화면 존재 여부) ② 콘텐츠 구매명단·안내문 관리 실사용 여부 확인

개선 방향

- 🔴 수강생 대장 — 개인정보(주소·전화번호) 포함 데이터로 접근 권한 관리 강화 필요

- 🔴 반별 주간 출석부 — 담임 컬럼이 비어있는 반 다수 → 담임 미배정 알림 연동

- 🟡 수강생 대장 Excel 다운로드 시 개인정보 마스킹 옵션 제공

- 🟡 사물함 배정 입력·조회를 하나의 화면으로 통합

- 🟡 안내문 출력/발송을 앱 푸시 알림·카카오 알림톡과 연동

4.27 교무업무 > 선생님 교재 관리

현재 기능

- 기수 선택 (전체·1기·2기·3기·겨울) + 저장 버튼

- 구분·반코드·학과·선생님 필터로 검색

- 추가재작 / 기한설된 버튼

- 목록 컬럼: 가수 / 반코드 / 학과 / 강사 / 과목명 / 신청제목 / 타입 / 입고일목적일 / 배부적용일 / 강의예정일 / 교재사용기간 / 교재사용기간+A / 번구분 / 배부여부 / 확인 / 최종수정

- 엑셀업로드 / 삭제 / 등록 버튼

- 최종업로드·업로드일자 표시

- 교재 집계표 버튼

- 동일 교재·반 코드·원고IDX가 동일하면서 신청IDX만 다른 경우 '추가재작'으로 표시

개선 방향

- 🔴 매년 초 재세팅 — 기수별·반코드별 교재 설정을 전년도에서 복사 후 수정

- 🔴 컬럼 수가 많고 명칭이 불명확 (번구분, 배부여부, 교재사용기간+A 등) → 명칭 정비 및 툴팁 안내

- 🔴 엑셀 업로드 후 미리보기·오류 검증 기능 추가

- 🟡 배부일 도래 시 자동 알림 (담당자·강사에게)

- 🟡 교재 집계표 PDF 저장 기능

- 🟡 강사별 교재 현황 대시보드

4.28 교무업무 > 선생님 > 강사 주소록

현재 기능

- 과목·소속·학과·계열·반·선생님명 필터로 조회

- 목록 컬럼: 과목 / 번호 / 이름 / 소속 / 담임 / 전화번호 / 생년월일 / 입사일 / 주소

- Copy / Excel / Print 버튼

- 현재 번호·전화번호·생년월일·입사일·주소 등 일부 컬럼이 비어있음

개선 방향

- 🔴 강사 정보 입력 화면 부재 — 주소록 조회만 있고 강사 정보를 입력·수정하는 화면이 보이지 않음, 관리자 메뉴에 강사 등록·수정 화면 확인 필요

- 🔴 번호·전화번호·생년월일 등 공란 데이터 다수 → 기존 데이터 마이그레이션 계획 필요

- 🟡 과목별 강사 현황을 시간표 관리와 연동

- 🟡 강사 연락처를 문자발송 > 선생님 메시지발송과 직접 연동

- 🟡 개인정보(전화번호·주소) 접근 권한 관리 강화

- 🟡 Excel 다운로드 시 개인정보 마스킹 옵션 제공

4.29 설문관리 > 성적/지원 대학 설문

현재 기능 — 설문 목록

- 설문 목록 컬럼: 디멤버 공개 여부 / 설문명 / 설문 종류 / 수능 여부 / 설문 시작일시 / 설문 마감일시 / 문자 발송 / 대상자 / 등록일 / 점수 설정 / 상태 / 수정 / 삭제

- 등록 버튼

현재 기능 — 설문 등록 폼

- 설문 종류 (가채점 등) / 수능 여부 (기타·모의고사 등)

- 수정 가능 여부 / 디멤버 공개 여부

- 설문명 / 설문 내 타이틀 / 설문 내 안내 메시지

- 설문 기간 (시작~종료) / 사용 학원 설정 / 적용 학원

- 문자 발송 기본값 (매칭 단어 자동 치환 — 과정명·학과명·학과계열명·학생명·반·학번·수험번호·주소·선택과목·논술·특강·제2외국어·등원예정일·학원명·URL·설문타이틀·학과담임명·학과담임번호·L&C 담임명)

개선 방향

- 🔴 디멤버 공개 여부 — 설문 결과가 디멤버 사이트와 연동되는 구조 확인 필요 (디멤버 연동 범위)

- 🔴 설문 종류·수능 여부 항목 매년 초 재세팅 여부 확인 필요

- 🟡 설문 결과 집계 화면 — 현재 목록에서 결과 확인 경로 불명확

- 🟡 설문 응답 현황 실시간 대시보드 (응답률·미응답자 알림 발송)

- 🟡 문자 발송을 카카오 알림톡으로 전환

- 🟡 전년도 설문 복사 후 수정 기능

- 🟡 점수 설정 기능 상세 확인 필요 (미팅 시)

4.30 실적 > 지원자 명단 및 합격 현황

현재 기능

- 검색 필터: 연도 / 학원 / 계열 / 반 / 선생님 / 성명 / 구분 / 대학 / 학과 / 합/불 / 학번

- 목록 컬럼: 학원 / 입학일 / 퇴원일 / 장학생 / 학과 / 계열 / 반 / 학번 / 성명 / 구분 / 대학 / 학과 / 전형명 / 전형유형 / 수험번호 / 합/불 / 합격유형 / 대기순번 / 비고

- Excel 다운로드 버튼

개선 방향

- 🔴 지원자 데이터 입력 경로 불명확 — 이 화면은 조회만 가능, 지원자 정보를 어디서 입력하는지 미팅 시 확인 필요 (설문관리 연동 여부 포함)

- 🔴 합격 현황을 디멤버 사이트에 게시하는지 여부 확인 필요

- 🟡 합격률·대학별·전형별 통계 집계 차트 추가

- 🟡 전년도 실적 비교 기능

- 🟡 합격자 발표 시 학생·학부모에게 카카오 알림톡 자동 발송 연동

- 🟡 Excel 다운로드 시 개인정보 마스킹 옵션 제공

4.31 출결/자습/독서실

출결/자습/독서실 메뉴는 아래와 같이 구성되어 있습니다.

| 대메뉴 | 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 출결현황 | 원생 출석 현황 | 구분(전체·결석·미체크)·검색일자·과정·학과·학생명·학번·출결기명 필터. 반 다중 선택. 출력정렬(학번·이름·등원). 출력 버튼 |
|  | 원생 외출 현황 | 검색일자·과정·학과·학생명·학번 필터. 반 다중 선택. 검색 버튼 |
|  | 자율학습 출석 현황 | 원생 출석 현황과 동일 구조 (자율학습 기준). 출력정렬 및 출력 버튼 |
|  | 월별 출결현황 | 메뉴명만 확인 |
|  | 일일 반별 출결 통계 | 메뉴명만 확인 |
|  | 기간별 출결 통계 | 메뉴명만 확인 |
|  | 월별 출결 통계 | 메뉴명만 확인 |
|  | 지각/결석 알리미 현황 | 연도·월·일·과정·학과·계열·반·이름 필터. 컬럼: 알리미 예정일·사유 / 학과·재원생이름·학부모구분·학번·계열·반·신청날짜 |
| 자습현황 | — | 메뉴명만 확인 (서브메뉴 존재) |
| 독서실 | — | 메뉴명만 확인 (서브메뉴 존재) |

개선 방향

- 🔴 원생 출석·외출·자율학습 현황이 별도 화면으로 분리 → 탭 전환 방식으로 통합

- 🔴 출결 데이터가 신규 앱 키오스크 연동과 직접 연결되는 핵심 메뉴 — 앱 출결 데이터와 실시간 동기화 구조 설계 필요

- 🔴 담임 컬럼이 비어있는 반 다수 → 출결 현황 조회 시 담당자 파악 불가

- 🟡 결석·미체크 학생 즉시 알림 발송 연동 (카카오 알림톡)

- 🟡 출결 현황 출력 → PDF 저장 기능 추가

- 🟡 지각/결석 알리미 현황 — 알리미 발송 결과(성공/실패) 컬럼 추가

- 🟡 월별·기간별 출결 통계 차트 시각화

자습현황 서브메뉴

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 자율학습 명렬표 | 과정·학과·학과계열·반 필터 + 조회일 입력. 오전·오후·저녁 구분 탭. 컬럼: 학과·계열·반·학번·성명·오전·오후·저녁·독서실. 등록/해제 버튼. Copy/Excel/Print/PDF 출력 |
| 독서실 자습명렬표 | 메뉴명만 확인 |

독서실 서브메뉴

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 독서실 좌석배치표 | 메뉴명만 확인 |
| 독서실 배정 관리 | 과정·학과·학과계열·반·상태 필터로 학생 목록 조회. 엑셀업로드 / 선택배정제해 버튼. 독서실명·호·미배정 선택 후 배정시작·종료일 입력하여 배정 처리. 배정일자 마감 시 해당 학생의 학과시각일·학과종료일이 자동 반영 |
| 독서실 현황 명단 | 메뉴명만 확인 |
| 독서실별 리스트 | 메뉴명만 확인 |
| 학과별 리스트 | 메뉴명만 확인 |
| 독서실별 체온기록지 | 메뉴명만 확인 |

독서실 배정 관리 개선 방향

- 🔴 매년 초 독서실 좌석 배치 재세팅 — 전년도 배치 복사 후 수정 방식으로 개선

- 🔴 엑셀 업로드 후 미리보기·오류 검증 기능 추가

- 🟡 독서실 배정 현황 시각적 좌석 배치도로 표시 (빈자리·배정자 색상 구분)

- 🟡 배정 만료 임박 학생 자동 알림

- 🟡 독서실 체온기록지 → 앱 연동으로 디지털화

4.32 특강관리

| 대메뉴 | 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 접수 | 신청 명단 | 메뉴명만 확인 |
|  | 강좌별 명단 | 메뉴명만 확인 |
|  | 대기자 접수 | 월·과목·특강 필터. 컬럼: NO·등록시간·과정·학과·학과계열·반·학번·이름·특강명. 수납청구·대기삭제 버튼. Copy/Excel/Print |
| 원생별 명단 | — | 메뉴명만 확인 |
| 강좌별 명단 | — | 메뉴명만 확인 |
| 금일 특강 수정 이력 | — | 메뉴명만 확인 |
| 특강 출석부 | — | 메뉴명만 확인 |

💡 미팅 확인 사항: 특강 신청이 디멤버 사이트에서 이루어지는지 여부 확인 필요. 4.10 디멤버 연동 항목 중 '특강 모집 관리'와 연결되는 구조로 추정 — 디멤버 연동 방식 결정 시 특강관리 데이터 흐름도 함께 설계 필요

개선 방향

- 🔴 특강 신청 경로(디멤버 vs 앱 vs DSA 직접) 확정 후 데이터 흐름 재설계

- 🔴 대기자 접수 — 수납청구 처리 시 PG사 자동 연동으로 개선

- 🟡 특강 출석부를 앱 출결 시스템과 통합

- 🟡 강좌별 정원·신청·대기 현황 실시간 대시보드

💡 추가 확인 사항: 특강 원생별 명단·강좌별 명단·금일 특강 수정 이력 등 조회 화면의 데이터가 어디서 입력되는지 불명확 (디멤버 사이트 연동 가능성 포함) — 미팅 시 데이터 흐름 전체 확인 필요

4.33 D.Lab

D.Lab은 학생 생활 관리의 핵심 메뉴로, 신규 앱과 가장 직접적으로 연동되는 화면들이 집중되어 있습니다.

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 상벌점 항목 | 상점·벌점 사유 목록 관리. 전년도 항목 불러오기 버튼. 사유/상벌점/메모 컬럼. 수정·삭제 가능. 콘텐츠 구매(벌점)·병원 영수증·주간 공부 시간 우수·강의실 모의고사 응시 등 다양한 항목 |
| 상벌점 내역 조회/관리 | 학번·반·학생명 검색. 재원생/퇴원생 보기 구분. 컬럼: 학번·반·상태·화석·이름·상점·벌점·합계. 상세내역 버튼. 선택 일괄 점수부여 기능. Excel 다운로드 |
| 사유 신청권 설정 | 학번·반·학생명·구분·날짜 필터. 컬럼: 사용일·학번·반·이름·화석·사유결석·사유지각·사유조퇴·사유외출·메모·수정. 출결 사유 신청 내역 조회 및 수정 |
| 키오스크 내역 | 학번·반·학생명·화석·날짜 필터. 컬럼: 학번·반·이름·화석·태그시간·키오스크 내용(등원처리/지각처리/사유지각등원 등). Excel 다운로드. 키오스크 태그 원본 로그 조회 |
| 공부시간 조회 | 메뉴명만 확인 |
| 출결 관리 | 학번·반·학생명·화석·날짜 필터. 컬럼: 학번·반·이름·화석·등원·하원·출결현황·외출·공부시간·메모·수정. 학습시간 일괄계산·선택 일괄 수정·Excel 다운로드 |
| 독학/재수 예약 | 예약/학생명 필터. 컬럼: 예약자명·학생휴대폰·학부모휴대폰·성별·생년월일·상태·구분. 삭제·원생 전환 버튼. 기본 정보 패널. 예약자를 원생으로 전환하는 입학 처리 화면 |
| 독학/재수 예약 전체현황 | 메뉴명만 확인 |
| 익명게시판 내역 | 연도·구분(전체·학생·학부모·임직원·기타) 필터. 컬럼: 구분·이름·연락처·이메일·첨부파일·내용보기·등록일. 일괄 삭제·Excel 다운로드 |

💡 D.Lab은 신규 앱과 연동이 가장 많은 메뉴입니다. 키오스크 내역·출결 관리·상벌점·사유신청은 앱 출결 시스템·키오스크 Webhook과 실시간 동기화 대상입니다.

개선 방향

- 🔴 상벌점 항목 — 전년도 불러오기 버튼이 이미 있음 (잘 활용되고 있는지 미팅 시 확인)

- 🔴 키오스크 내역 — 신규 시스템에서 Webhook 직접 연동으로 실시간 수신. 대성전산 API 경유 제거

- 🔴 출결 관리 — 앱 출결 데이터와 실시간 동기화. 공부시간 자동 계산 연동

- 🔴 사유 신청권 설정 — 앱에서 학생이 제출한 사유가 이 화면에 실시간 반영되어야 함

- 🔴 독학/재수 예약 → 원생 전환 — 신규 앱 회원가입 초대 문자 자동 발송 연동

- 🟡 익명게시판 내역 — 앱 의견보내기와 연동, 처리 상태(확인중·완료) 관리 기능 추가

- 🟡 상벌점 내역 — 앱 Daily Report와 연동, 학부모 알림톡 자동 발송

- 🟡 공부시간 조회 — 앱 순공부시간 랭킹 데이터와 통합

4.34 게시판 / 게시판(협력사) / 홈페이지 관리(시너지) / 두각/단과

아래 메뉴들은 디멤버 사이트 또는 홈페이지에 노출되는 콘텐츠를 DSA에서 관리하는 화면으로 추정됩니다. 미팅 시 연동 구조를 확인해야 합니다.

| 대메뉴 | 서브메뉴 | 추정 역할 / 확인 필요 |
| --- | --- | --- |
| 게시판 | 공지사항 | 디멤버/홈페이지 공지사항 콘텐츠 관리 추정 |
|  | FAQ | 디멤버/홈페이지 FAQ 관리 추정 |
|  | 주변 학사 | 주변 학사 정보 관리 추정 |
|  | 합격 수기 | 합격 수기 콘텐츠 관리 추정 |
|  | 선생님소개 | 강사 소개 페이지 콘텐츠 관리 추정 |
|  | 문자 안내신청 | 문자 수신 신청 관리 추정 |
|  | 단과 문자수신 신청 | 단과 관련 문자 수신 신청 관리 추정 |
|  | 생활갤러리 | 학원 생활 사진 갤러리 관리 추정 |
|  | 응원메세지 | 응원 메시지 게시 관리 추정 |
|  | 설문조사 | 설문 관련 게시판 추정 |
|  | 주간식단표 | 주간 식단표 등록·관리 추정 |
|  | 택배 수령확인 | 택배 수령 확인 관리 추정 |
| 게시판(협력사) | — | 협력사용 별도 게시판 관리 추정 — 서브메뉴 추후 확인 |
| 홈페이지 관리(시너지) | — | 시너지 홈페이지 콘텐츠 관리 추정 — 서브메뉴 추후 확인 |
| 두각/단과 | — | 두각 또는 단과 관련 관리 화면 추정 — 서브메뉴 추후 확인 |

💡 미팅 확인 사항: ① 게시판 메뉴 전체가 디멤버 사이트와 연동된 콘텐츠 관리인지 확인 ② 게시판(협력사)·홈페이지 관리(시너지)·두각/단과의 실제 용도 및 연동 대상 확인 ③ 주간식단표·택배 수령확인은 앱과 연동 가능 여부 검토 — 신규 DSA 개발 범위 포함 여부 결정 필요

4.35 수납현황

수납현황 메뉴는 별도 수납 프로그램과 연동되어 데이터를 조회하는 화면입니다. 신규 DSA 개발 시 해당 수납 프로그램과의 연동 방식도 별도 협의가 필요합니다.

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 통합 매출장 | 전체 수납 매출 통합 조회 |
| 수납 통계 현황 | 수납 통계 집계 조회 |
| 가상계좌 매출장 | 가상계좌 입금 매출 조회 |
| 카드 매출장 | 카드 결제 매출 조회 |
| 등록 매출장 | 등록비 매출 조회 |
| 계좌 현황 | 계좌별 입금 현황 조회 |
| 미납자 명단 현황 | 수납 미완료 학생 명단 조회 |

💡 미팅 핵심 확인 사항: ① 수납 프로그램 개발 주체가 대성전산인지 여부 ② 수납 프로그램 ↔ 신규 DSA 연동 방식 (API 연동 vs 수납 프로그램도 재개발 범위 포함 여부) ③ 가상계좌 발급이 수납 프로그램에서 처리되는지, 또는 4.15 가상계좌부여 메뉴와 어떻게 연결되는지 데이터 흐름 확인 ④ 도시락 충전금 PG사 연동(토스페이먼츠 등)과 수납 프로그램의 관계 정리 필요, 더불어 현재 급식 결제의 흐름이 디랩측을 거치지 않고 급식업체에 바로 결제한다면 디랩측의 PG사 연동뿐만이 아닌 급식업체와의 PG사 연동 필요

개선 방향

- 🔴 수납 프로그램 연동 방식 확정 전까지 수납현황 메뉴 개발 착수 불가 — 미팅 최우선 결정 사항

- 🔴 미납자 명단 → 카카오 알림톡 자동 발송 연동

- 🟡 수납 통계를 대시보드 홈 요약 카드와 연동

- 🟡 지점별 매출 비교 통계 차트

- 🟡 PG 사를 이용한다면 현재 수납 프로그램이 아닌 PG사에서 자체적으로 제공하는 대시보드 이용 가능

4.36 관리자

관리자 메뉴는 시스템 전반의 기초 설정을 담당합니다. 수납관리는 수납 프로그램과, 일부 메뉴는 디멤버 사이트와 연동이 필요한 것으로 추정됩니다.

기초관리

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 과정 관리 | 과정 기초 데이터 등록·수정·삭제 — 매년 초 재세팅 핵심 항목 |
| 학과 관리 | 학과 기초 데이터 관리 — 매년 초 재세팅 핵심 항목 |
| 학과계열 관리 | 학과계열 기초 데이터 관리 — 매년 초 재세팅 핵심 항목 |
| 기숙사 관리 | 기숙사 기초 데이터 관리 — 용도 및 디멤버 연동 여부 미팅 시 확인 필요 |
| 사물함 관리 | 사물함 기초 데이터 관리 |
| 강의실 관리 | 강의실 기초 데이터 관리 |
| 학원 전송 관리 | 지점간 데이터 전송 관리 추정 — 용도 미팅 시 확인 필요 |
| 학원생 일괄 퇴원 | 전체 또는 다수 학생 일괄 퇴원 처리 |
| 장학 관리 | 장학 기초 데이터 관리 |

배정관리

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 기숙사 배정 관리 | ⚠️ 용도 불명확 — 4.31 독서실 배정과의 차이점, 실제 기숙사 운영 여부 미팅 시 확인 필요 |
| 사물함 배정 관리 | 사물함 배정 기초 관리 (4.26 사물함 배정명단과 연결) |
| 독서실 관리 | 독서실 기초 데이터 관리 (4.31 독서실 배정 관리와 연결) |

특강관리 (관리자)

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 특강 관리 | 특강 기초 데이터 등록·수정·삭제 |
| 특강신청기간관리 | 특강 신청 가능 기간 설정 |
| 외부생 관리 | 외부생(비재원생) 특강 신청 관리 |

수납관리 (수납 프로그램 연동)

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 청구기준 관리 | 수납 청구 기준 설정 — 수납 프로그램 연동 |
| 청구항목 관리 | 수납 청구 항목 등록·관리 |
| 청구기수 관리 | 기수별 청구 기준 관리 |
| 교습비 관리 | 교습비 기준 설정 — 매년 초 재세팅 핵심 항목 |
| 특강비 관리 | 특강 수강료 기준 설정 |
| 기타비 관리 | 기타 비용 항목 관리 |
| 식대비 관리 | 식대 비용 기준 관리 |
| 독서실비 관리 | 독서실 이용료 기준 관리 |
| 환불대상 관리 | 환불 대상 기준 설정 |
| 수납제외 관리 | 수납 제외 대상 관리 |
| 청구대상그룹 관리 | 청구 대상 그룹 설정 |

💡 수납관리 전체가 별도 수납 프로그램과 연동됩니다. 수납 프로그램 개발 주체(대성전산 여부) 확인 및 신규 DSA 연동 방식 결정이 선행되어야 이 섹션의 개발 범위를 확정할 수 있습니다.

사용자 관리

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 사용자 관리 | DSA 시스템 접근 계정 등록·수정·삭제·권한 관리 |
| 직원 관리 | 직원 정보 등록·관리 |
| 선생님 관리 | 강사 계정 및 정보 관리 |
| 선생님 연락처 관리 | 강사 연락처 등록·수정 (4.28 강사 주소록과 연결) |
| 로그 점검 | 시스템 접근·작업 로그 조회 |

기타 관리

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 카드사 수수료 관리 | 카드사별 수수료율 등록·관리 — 수납 프로그램 연동 추정 |
| DSA 공지사항 관리 | DSA 시스템 내 관리자 공지 등록 (직원 대상) |

실적

| 서브메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| 입력 | 합격 실적 데이터 입력 (4.30 지원자 명단과 연결) |
| 현황 | 합격 실적 현황 조회 |
| 통계 | 합격 실적 통계 집계 |
| 합격자명단 | 합격자 명단 조회 |
| 엑셀입력 | 실적 데이터 엑셀 일괄 업로드 |
| 그룹설정 | 실적 집계 그룹 설정 |
| 순서설정 | 실적 표시 순서 설정 |
| 부산기숙실적 | 부산 기숙 관련 별도 실적 관리 — 용도 미팅 시 확인 필요 |

💡 미팅 확인 사항: ① 기숙사 배정 관리 — 실제 기숙사 운영 여부 및 독서실 배정과의 차이 ② 학원 전송 관리 — 지점간 데이터 전송 방식 ③ 부산기숙실적 — 별도 지점 또는 운영 형태 확인 ④ 실적 데이터가 디멤버 사이트 합격 수기·실적 페이지와 연동되는지 확인

5. 개발 로드맵

DSA 프로그램과 재원생 앱을 동시 개발합니다. 공통 백엔드(Spring Boot + Supabase)를 먼저 구축하고, DSA와 앱을 병렬로 개발합니다.

| Phase | 기간 | DSA | 재원생 앱 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 사전 준비 | DB 설계, 공통 백엔드 구축, 키오스크 연동 스펙 확인 | 동일 백엔드 사용 |
| Phase 1 | MVP | 학생 관리, 출결, 기초 관리, 연도 초기화 마법사 | 회원가입, 출결 알림, 정기일정, 사유 제출 |
| Phase 2 | 핵심 기능 | 수납 관리, 문자 발송, 교무 업무, 상벌점 관리 | QR 순찰, 방화벽 해제, Daily Report |
| Phase 3 | 교육 서비스 | 게시판, D Lab, 설문 관리, 특강 관리 | 질의응답, 상담일지, 영단어, 모의고사 |
| Phase 4 | 부가 서비스 | 통계/리포트, 다지점 관리, 관리자 권한 고도화 | 도시락, 공부시간 랭킹, 의견보내기 |

6. 논의 안건 및 결정 사항

6.1 직원 측 확인 필요 사항

| # | 확인 항목 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 매년 초 세팅 작업 목록 전체 공유 (학과/전형/반/커리큘럼/상벌점/교습비) | 운영팀 |  |
| 2 | 현재 구글 시트로 관리 중인 업무 목록 전체 공유 (상담 문의, 학생 관리 등) | 운영팀 전체 |  |
| 3 | 디멤버(D멤버) 사이트 개발 주체 확인 (대성전산 여부) | 운영팀·행정팀 |  |
| 4 | 디멤버 ↔ 신규 DSA 연동 방식 협의 (API 연동 vs 디멤버 재개발 포함 여부) | 운영팀·개발팀 |  |
| 5 | 디멤버 급식신청 데이터 실시간 동기화 방식 결정 | 운영팀·개발팀 |  |
| 6 | 매년 초 세팅 작업 목록 전체 공유 (학과/전형/반/커리큘럼/상벌점/교습비) | 운영팀 |  |
| 7 | 현재 DSA에서 가장 불편한 기능 Top 5 취합 | 운영팀 전체 |  |
| 8 | 키오스크 관리 업체 담당자 연락처 및 API 협의 가능 여부 확인 | 운영팀 |  |
| 9 | Zyxel Nebula 계정 소유권 및 API 접근 권한 확인 (방화벽 업체) | 운영팀 |  |
| 10 | 전체 지점 수 및 신규 지점 오픈 예정 일정 공유 | 원장/대표 |  |
| 11 | 현재 DSA 계약 현황 (대성전산과의 계약 종료 시점·조건) | 행정팀 |  |

6.2 개발팀 제안 사항

- DSA 재개발과 앱 개발을 동시 진행, 공통 백엔드 선구축

- 대성전산 DSA와의 병행 운영 기간 설정 (데이터 이관 기간)

- 직원 대상 신규 DSA 베타 테스트 참여 요청

- Zyxel 방화벽 업체와 개발팀 간 3자 미팅 별도 진행

6.3 회의 결과 기록

| 항목 | 결정 내용 |
| --- | --- |
| DSA 재개발 진행 여부 |  |
| 개발 우선순위 |  |
| 대성전산 계약 처리 방향 |  |
| 키오스크 업체 협의 일정 |  |
| 다음 미팅 일정 |  |